## Slide 1: 背景1
現状
外部設計に指摘が多い
→外部設計の概要(要求仕様)に指摘が多い
(そもそも外部設計で要求仕様に対する指摘が入るのはおかしい)
要求仕様書を確認したが、要求仕様書は無かった(ここ哲学)
→そもそも要求仕様書はない
課題リストという形で、開発中に挙がったネタのメモが残してあり、そのメモが要求仕様書代わりになっている。
解決したいこと
外部設計で要求仕様の指摘を減らしたい(要求仕様通りの設計を行う前に、まず正しい要求仕様を定義したい)
→現状は重大不具合として市場流出はしていないが、要求仕様のブレは後々重大不具合に繋がる可能性が高く、今回対策する

## Slide 2: 背景2
原因
①要求がそもそも曖昧・整理されていない
→人によって解釈が異なる状態なので、指摘が入る
②要求が仕様書として存在していない →初めて仕様書を通じてのDRとなり、要求に関する議論で指摘が入る ③アイテムが増えすぎて、ステークホルダーの手が回っていない
→要求段階の精査が間に合わず、外部設計DRが要求確認になっており、指摘が入る

## Slide 3: ①要求がそもそも曖昧・整理されていない
要求獲得を体系化する
要求を5W1Hで書き出す
「いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どうする」
が未定義だと、何のための機能かが全く分からない
要求を分析・構造化する
「機能要求」「非機能要求」「制約条件」に分類する
機能要求：システムが何をするかを定義(異常発報の条件など)
非機能要求：システムがどのように動くかを定義(反応速度、機能の変更方法など)
制約条件：システムにおける前提を定義(機器構成、言語、納期など)
要求の合意とベースライン化
上記の要求リストをレビューし、曖昧な個所がないかを精査する
→合意を取る

## Slide 4: ②要求が仕様書として存在していない
要求の構造化 「要求ID/バージョン」「要求種別」「要求名称」「要求内容」「目的」「入力条件/前提条件」「出力/結果」「優先度」「検証方法」「検討結果」などを記載する →検討漏れを防ぐ。仕様書の形にすることでレビューできる。 フォーマット化して、どの要求仕様も様式が一致していることが重要
要求をモデル化する 「誰が、なんの目的か(要求の外部視点)」→ユースケース図 「どのように動くか(時系列の遷移)」→ステートマシン図 「どのように実現するか(処理の流れ)」→フロー図/アクティビティ図 →誰が見ても一意に定まるように。UML(統一モデリング言語)を使うと良い
要求仕様書を検証する ここまで書いておけば、さすがに査読者にも意図が伝わるはず →「要求仕様書を作る」ことが目的ではなく、「全員の理解が一致する」ことが目的なので、はき違えないように注意

## Slide 5: ③アイテムが増えすぎて、ステークホルダーの手が回っていない
アイテムを減らす 「ついでにやっておいて」みたいな要求は全体の品質を落とす →優先度が低いアイテムは精査も後回しになる
ニーズ・シーズ分析 ニーズ(顧客への価値)/シーズ(実現性)で要求の位置づけを確認
MoSCoW法 実施するかの判断を行う M(Must have：必須)：この要求が満たされないと仕様が成り立たない S(Should have：できれば)：重要だけど必須ではない C(Could have：あれば)：求められるが、余裕があれば実施 W(Won’t have：いらない)：今回のスコープに含めない →感覚でつけると形骸化する恐れあり、数値データにできると良し
ニーズ＼シーズ | 高い | 低い
高い | 価値が高く実現しやすい | 価値はあるが実現困難
低い | 付加価値的要求 | コストも高く価値もない

## Slide 6: まとめ
実際こんなに丁寧に作っている時間はない 先方も「時間が無い」とか言って付き合ってくれない →今回の内容を完ぺきにこなすことは現実的ではない
最低限の要求仕様書を作成する 「ID」「目的」「条件」「結果」「検証方法」レベルで大丈夫、 エクセル1行でいいので、要求仕様一覧として見れるようにまとめる
要求仕様の不足はリスクとしてとらえる キックオフ時にリスクとして定義しておく →外部設計着手時に要求仕様が定まっていない ・リスクとして要求仕様の検討が入るバッファを設けて見積もる ・朝礼などで周りがフォローできる状態にしておく